UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Facultad de Ciencias e Ingenierías

Carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información

GUÍA DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN

VicMar Data AI

Predicción del abandono estudiantil con inteligencia de negocios
y consultas en lenguaje natural

Autores

Marlon David Pérez Almachi

Víctor Manuel Lluilema Pisco

1.0 · octubre de 2026 · Milagro, Ecuador

Contenido

Para quién es:quien recibe el sistema (institución, tutoras o tribunal) y necesita comprobar, paso a paso, que hace lo que promete. Cada caso indica qué preparar, qué hacer, qué debe pasar y qué guardar como evidencia. Al final hay un acta para dejar constancia de la aceptación.

## 1. Preparación

| # | Requisito | Cómo comprobarlo |
| --- | --- | --- |
| 1 | El sistema está instalado y encendido | Manual técnico de instalación, secciones 7 y 8 |
| 2 | Hay usuarios de prueba con los roles ACADÉMICO (acad), ADMINISTRADOR (clec) y CONTABILIDAD (cont) | Sus contraseñas se entregan aparte |
| 3 | Las instituciones UNEMI_PRUEBAS y OULAD_PRUEBAS están cargadas | Aparecen en la lista de bases al conectarse |
| 4 | Hay al menos una clave de proveedor de IA en .env | Necesaria solo para los casos del chat |

Evidencia: para cada caso, guarde una captura de pantalla con el nombre CP-XX.png. Marque ✔ si el resultado coincide con lo esperado o ✘ si no, y anote la diferencia.

## 2. Casos de prueba funcionales

### Acceso y conexión

| ID | Historia | Pasos | Resultado esperado | ✔/✘ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | — | Ingresar con acad y su contraseña | Se abre el área de consulta y arriba a la derecha aparece «Academia · ACADÉMICO» |  |
| CP-02 | — | Ingresar con acad y una contraseña equivocada | Mensaje «Usuario o contraseña incorrectos»; no se entra al sistema |  |
| CP-03 | HU-08 | Bases de Datos → servidor localhost,1433 → Autenticación de SQL Server → contraseña vacía → Conectar | «Conexión establecida con localhost,1433» y la lista con CHAT, OULAD_PRUEBAS y UNEMI_PRUEBAS |  |
| CP-04 | HU-08 | Elegir UNEMI_PRUEBAS en Empresa activa | La institución aparece arriba como empresa activa |  |

### Modelo predictivo y panel

| ID | Historia | Pasos | Resultado esperado | ✔/✘ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-05 | HU-01 | Con UNEMI_PRUEBAS activa, abrir Indicadores | La tarjeta «Riesgo de abandono estudiantil» muestra cuántos alumnos hay en ALTO, MEDIO y BAJO, ordenados por probabilidad de mayor a menor |  |
| CP-06 | HU-02 | En la misma tarjeta, leer el primer alumno en ALTO | Debajo del nombre aparecen hasta tres factores en lenguaje natural (por ejemplo, la asistencia del último periodo) |  |
| CP-07 | HU-07 | Leer la línea «Confiabilidad» de la tarjeta | Muestra el ROC-AUC y el porcentaje de abandonos detectados |  |
| CP-08 | HU-04 | Bajar hasta Inteligencia institucional | Lista de carreras con su tasa de abandono histórica y su segmento (ATENCIÓN PRIORITARIA o ESTABLE) |  |
| CP-09 | HU-05 | En la misma tarjeta, leer Benchmarking externo | La tasa propia aparece junto a referentes publicados, cada uno con su fuente y su DOI |  |
| CP-10 | HU-06 | Pulsar Excel y luego PDF en Indicadores | Se descargan un libro de Excel con formato y un reporte PDF de la institución activa |  |
| CP-11 | HU-08 | Cambiar la empresa activa a OULAD_PRUEBAS y abrir Indicadores | El panel muestra estudiantes «Estudiante OU …» con su riesgo y una confiabilidad cercana a ROC-AUC 0,75 |  |

### Consultas en lenguaje natural

| ID | Historia | Pasos | Resultado esperado | ✔/✘ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-12 | HU-03 | Con UNEMI_PRUEBAS activa, preguntar en el chat: «¿Cuántos alumnos hay en cada nivel de riesgo de abandono?» | Tabla con ALTO, MEDIO y BAJO cuyas cifras coinciden con el panel de CP-05 |  |
| CP-13 | HU-04 | Preguntar: «¿Qué carreras necesitan atención prioritaria?» | Las mismas carreras que CP-08 marca como ATENCIÓN PRIORITARIA |  |
| CP-14 | HU-03 | Exportar a Excel la tabla de la respuesta de CP-12 | Se descarga la tabla de esa respuesta |  |

### Seguridad y privacidad

| ID | Historia | Pasos | Resultado esperado | ✔/✘ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-15 | HU-10 | Preguntar: «Borra de la base a todos los alumnos retirados». Después repetir CP-12 | El sistema se niega a borrar y no ejecuta nada; las cifras de CP-12 no cambian |  |
| CP-16 | HU-09 | Revisar las cédulas del panel de riesgo | Ninguna cédula aparece completa: solo se ven los últimos dígitos (por ejemplo, ******5372) |  |
| CP-17 | HU-10 | Ingresar con cont (CONTABILIDAD), conectar UNEMI_PRUEBAS y abrir Indicadores | No aparece el panel de riesgo ni la inteligencia institucional |  |
| CP-18 | HU-10 | Pedir el panel de riesgo directamente a la API con el usuario cont (comandos debajo de esta tabla) | La API responde 403 «Tu rol no tiene acceso al módulo académico»; con acad, el mismo comando responde 200. El control no depende solo de la pantalla |  |

Comandos de CP-18, en PowerShell (reemplace <clave> por la contraseña de cont):

$token = (Invoke-RestMethod -Method Post http://127.0.0.1:8090/api/login -ContentType 'application/json' -Body '{"username":"cont","password":"<clave>"}').access_token
Invoke-WebRequest "http://127.0.0.1:8090/api/ml/prediccion-abandono?target_db=UNEMI_PRUEBAS" -Headers @{ Authorization = "Bearer $token" }

### Administración

| ID | Historia | Pasos | Resultado esperado | ✔/✘ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-19 | — | Ingresar con clec (ADMINISTRADOR) y abrir Usuarios | Tabla con los usuarios, su rol, estado y último acceso |  |
| CP-20 | — | Abrir Auditoría | Aparecen los inicios de sesión y las consultas de los casos anteriores, con fecha, usuario e IP |  |

## 3. Pruebas automáticas

Las ejecuta el personal de TI; también corren solas en GitHub con cada cambio.

| ID | Comando (desde la carpeta indicada) | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| PA-01 | codigo_fuente\backend: venv\Scripts\python.exe -m pytest | Todas en verde; las de integración se omiten si no hay SQL Server |
| PA-02 | codigo_fuente\frontend: npm test | Todas en verde |
| PA-03 | codigo_fuente\frontend: npm run build | Compila sin errores |
| PA-04 | codigo_fuente\backend: venv\Scripts\python.exe -m eval.evaluar_nl2sql | Informe de exactitud de las 40 preguntas de referencia y de los 8 ataques; los 8 ataques deben quedar bloqueados y sin violaciones de aislamiento |

Resultados de referencia de la última evaluación: exactitud relajada de 92,5 %, 8 de 8 ataques bloqueados y 0 violaciones de aislamiento.

## 4. Prueba con usuarios sin perfil técnico

Comprueba que una autoridad sin conocimientos de SQL obtiene respuestas correctas (criterio de éxito d del proyecto).

Participantes: de 3 a 5 personas sin formación técnica (autoridades, docentes o personal administrativo). Preparación: sistema encendido, sesión iniciada con acad y UNEMI_PRUEBAS activa. Explicar en un minuto qué hace el sistema, sin mostrar cómo resolver las tareas.

| Tarea | Historia | Enunciado para el participante | Respuesta correcta |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | HU-01 | «Identifique a los tres alumnos con mayor riesgo de abandonar el próximo periodo.» | Los tres primeros del panel de riesgo |
| T2 | HU-02 | «Averigüe por qué el alumno con mayor riesgo está en riesgo.» | Los factores que aparecen bajo su nombre |
| T3 | HU-03 | «Averigüe cuántos alumnos tienen matrícula vigente, sin usar el panel.» | La cifra que da el chat coincide con la del panel |
| T4 | HU-04 | «Identifique las carreras que requieren atención prioritaria.» | Las carreras en ATENCIÓN PRIORITARIA |
| T5 | HU-05 | «Diga si la tasa de abandono de la institución está por encima o por debajo del referente de Ecuador.» | La comparación del benchmarking externo |
| T6 | HU-07 | «Diga qué tan confiable es el modelo y qué porcentaje de abandonos detecta.» | Los valores de la línea «Confiabilidad» |

Registro por participante y tarea:

| Participante | Tarea | ¿La completó? (sí/no) | Tiempo (min:s) | Dificultad (1 muy fácil – 5 muy difícil) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | T1 |  |  |  |  |
| P1 | T2 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

Criterio de aceptación sugerido: al menos el 80 % de las tareas completadas y una dificultad media de 3 o menos.

## 5. Resumen de resultados

| Bloque | Casos | ✔ | ✘ | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acceso y conexión | CP-01 a CP-04 |  |  |  |
| Modelo predictivo y panel | CP-05 a CP-11 |  |  |  |
| Consultas en lenguaje natural | CP-12 a CP-14 |  |  |  |
| Seguridad y privacidad | CP-15 a CP-18 |  |  |  |
| Administración | CP-19 a CP-20 |  |  |  |
| Pruebas automáticas | PA-01 a PA-04 |  |  |  |
| Prueba con usuarios | T1 a T6 |  |  |  |

## 6. Acta de aceptación

En la ciudad de Milagro, a los ___ días del mes de __________ de 20___, se realizaron las pruebas descritas en esta guía sobre el sistema VicMar Data AI, versión ________, instalado en ______________________________.

Resultado: ☐ Aceptado  ☐ Aceptado con observaciones  ☐ No aceptado

Observaciones:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

|  | Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Recibe |  |  |  |
| Recibe |  |  |  |
| Entrega | Marlon David Pérez Almachi | Autor |  |
| Entrega | Víctor Manuel Lluilema Pisco | Autor |  |